УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Астапковичского сельского поселения

Рославльского района Смоленской области

16.01.2018 № 6

(в редакции постановлений Администрации

Астапковичского сельского поселения

Рославльского района Смоленской области

от 13.03.2018 № 30, от 15.11.2018 № 140,

от 10.06.2019 № 36)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие улично-дорожной сети на территории Астапковичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области»

на 2018-2021 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети на территории Астапковичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области»

| Наименование муниципальной программы | - | Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети на территории Астапковичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области» на 2018-2021 годы (далее - Программа). |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | Администрация Астапковичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области |
| Соисполнители муниципальной программы | - | Отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | - | Администрация Астапковичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области |
| Цели муниципальной программы | - | развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры |
| Задачи муниципальной программы | - - | поддержание внутрипоселенческих автомобильных дорог, искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги; сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселенческих автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта, строительства и реконструкции внутрипоселенческих автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | - - | Увеличение протяженности отремонтированных автодорог в границах населенных пунктов сельского поселения. Снижение доли протяженности дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | - | Этапы не предусмотрены. Срок реализации 2018 – 2021 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | - | Общий объем финансирования Программы составляет – 8 282,8 тыс. рублей, в том числе: - средства местного бюджета Астапковичского сельского поселения – 2 333,6 тыс. рублей - средства областного бюджета – 4 328,8 тыс. рублей Объем финансирования по годам: 2018 год – средства местного бюджета Астапковичского сельского поселения 2 582,8 тыс. рублей, средства областного бюджета 1 717,2 тыс. рублей; 2019 год – средства местного бюджета Астапковичского сельского поселения 3 844,0 тыс. рублей, средства областного бюджета 2 611,6 тыс. рублей; 2020 год – 846,8 тыс. рублей; 2021 год – 1 009,2 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - | 1) Увеличение протяженности капитально отремонтированных дорог общего пользования в целях безопасности дорожного движения; 2) Соответствие технических характеристик проезжей части отремонтированных дорог нормативным требованиям; 3) Снижение уровня аварийности в вечернее и ночное время. |

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы соответствующей сферы социально-экономического развития Астапковичского сельского поселения, показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

В настоящее время протяженность внутрипоселенческих автомобильных дорог Астапковичского сельского поселения составляет 29 км, из них имеют асфальтобетонное покрытие 1,08 км, твердое покрытие-9,3 км что составляет 35%, остальные – 65% или 18,62 км с грунтовым покрытием.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги.  И при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении которых осуществляются изменения параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущие к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги, либо влекущие за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Для улучшения показателей по Астапковичского сельскому поселению необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог.

В связи с отсутствием денежных средств в местном бюджете, финансирование на содержание внутрипоселенческих автомобильных дорог будет происходить поэтапно с ежегодным увеличением на 5 - 10%.

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на автомобильных дорогах поселения.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков внутрипоселенческих автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии внутрипоселенческих автомобильных дорог в Астапковичском сельском поселении позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

риск ухудшения социально-экономической ситуации в регионе, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания внутрипоселенческих автомобильных дорог;

риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное отставание в

выполнении ремонтных работ автомобильных дорог поселения и достичь запланированных в Программе величин показателей.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

Программы, цели и задачи Программы, планируемые конечные результаты ее реализации

2.1. Приоритеты муниципальной политики

в сфере реализации Программы

Реализация мероприятий Программы способствует повышению скорости, удобства и безопасности движения на внутрипоселенческих автомобильных дорогах поселения. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог в поселении будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики поселения.

2.2. Цель и задачи Программы

Основной целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

поддержание внутрипоселенческих автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, внутрипоселенческих автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта, реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта.

2.3. Планируемые конечные результаты реализации

Программы

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:

- увеличение протяженности капитально отремонтированных дорог общего пользования в целях безопасности дорожного движения;

- соответствие технических характеристик проезжей части отремонтированных дорог нормативным требованиям;

-  снижение уровня аварийности в вечернее и ночное время.

Это позволит решить следующие задачи Программы:

1. Поддержание внутрипоселенческих автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них.

2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселенческих автомобильных дорог за счет ремонта, капитального ремонта и строительства внутрипоселенческих автомобильных дорог на уровне 50 процентов от общей протяженности автомобильных дорог поселения.

- Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий представлен в приложении 1 к Программе.

- Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в один этап: с 2018 по 2021 гг.

5.   Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с указанием плановых значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы, позволяющие оценить достижение цели муниципальной программы, с учетом выполнения поставленных задач приведены в таблице 1:

Таблица 1

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчет | Оценка | Плановый период (прогноз) |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Цель. Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселенческих автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта, строительства и реконструкции внутрипоселенческих автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение протяженности отремонтированных автодорог в границах населенных пунктов сельского поселения | км. | Асфа льт 80м 100м | ПГС 1км 200м | 0,35 | 2 | 0,4 | 0,4 |
| Задача 2. Поддержание внутрипоселенческих автомобильных дорог, искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Снижение доли протяженности дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 31,0 | 20,0 | 20,0 | 27,0 | 25,0 | 24,0 |

6. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета составляет 8 282,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 г. –                 2 582,8 тыс. руб., 2019 г. – 3 844,0 тыс. руб., 2020 г. – 846,8 тыс. руб. и 2021 г – 1 009,2 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий, указанных в перечне мероприятий Программы, осуществляется в форме бюджетных ассигнований на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

7. Комплексная оценка эффективности реализации Программы

Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности ее реализации.

- Оценка степени выполнения мероприятий Программы

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

- Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

R=1Nn=1NXnФакт.XnПлан.FФакт.FПлан.×100%,

где N – количество показателей (индикаторов) Программы;

XnПлан. – плановое значение n-го показателя (индикатора);

XnФакт.– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

FПлан. – плановая сумма финансирования по Программе;

FФакт.– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Развитие улично-дорожной сети на территории Астапковичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области»

на 2018-2021 годы

Перечень мероприятий

муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети на территории Астапковичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области» на 2018-2021 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители (соисполнители) | Срок испол-нения | Источник финанси- рования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Всего |
| 1. | Ремонт дороги в д. Астапковичи | Администрация Астапковичского сельского поселения | 2018-2021 годы | Областной бюджет Бюджет поселения | 0 | 2 611,6 | 0 | 520,9 | 3 132,5 |
| 2 | Содержание автомобильных дорог местного значения | Администрация Астапковичского сельского поселения | 2018-2021 годы | Бюджет поселения | 865,6 | 682,4 | 200,0 | 100,0 | 1 848,0 |
| 3 | Ремонт дорог д. Бывальское | Администрация Астапковичского сельского поселения | 2020 год | Бюджет поселения | 0 | 0 | 646,9 | 388,3 | 1 035,1 |
| 4 | Ремонт дороги в д. Зорьки | Администрация Астапковичского сельского поселения | 2019 год | Бюджет поселения | 1 717,2 | 0 | 0 | 0 | 1 717,2 |
| 5 | Ремонт дороги в д. Ивановское | Администрация Астапковичского сельского поселения | 2019 год | Бюджет поселения | 0 | 550,0 | 0 | 0 | 550,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 2 582,8 | 3 844,0 | 846,8 | 1 009,2 | 8 282,8 |