УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Астапковичского сельского поселения

Рославльского района Смоленской области

от 16.01.2018 г. № 6

(в редакции постановлений Администрации

Астапковичского сельского поселения

Рославльского района Смоленской области

от 13.03.2018 № 30, от 15.11.18 № 140,

от 10.06.2019 № 36, от 16.10.2019 № 61,

от 01.11.2019 г. № 65, от 28.09.2020 № 104)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие улично – дорожной сети на территории Астапковичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области»

Паспорт

муниципальной программы

«Развитие улично – дорожной сети на территории Астапковичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области»

| Администратор муниципальной программы; Администрация Астапковичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области. Ответственные исполнители муниципальной программы; Администрация Астапковичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области. Исполнители основных мероприятий муниципальной программы; Администрация Астапковичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области. Наименование подпрограмм муниципальной программы; Данная муниципальная программа подпрограмм не имеет. Цель муниципальной программы; Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение уровня безопасности дорожного движения в границах Астапковичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области. Целевые показатели реализации муниципальной программы; - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в границах Астапковичского сельского поселения; - площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен капитальный ремонт, ремонт в границах Астапковичского сельского поселения. Сроки (этапы) реализации муниципальной программы; 2020 -2022 годы Муниципальная программа реализуется в один этап. Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования); Источниками финансирования программы являются: дорожный фонд Смоленской области, бюджет Астапковичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области. Общий объем финансирования программы составляет 23014,8 тыс. руб., в том числе: - средства местного бюджета 12 920,3 тыс.руб.; - средства областного бюджета 8 634,3 тыс.руб. По годам: 2018 год – 4 523,4 тыс.руб.: - средства местного бюджета 2 383,9 тыс.руб.; - средства областного бюджета 2 139,5 тыс.руб. 2019 год – 10 247,2 тыс.руб.: - средства местного бюджета 3 752,4 тыс.руб.; - областного бюджета 6 494,8 тыс.руб. 2020 год – 3635,2 тыс.руб. средства местного бюджета 2021 год – 2 304,5 тыс.руб. средства местного бюджета 2022 год – 2 304,5 тыс.руб. средства местного бюджета. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы; - улучшение технического и эксплуатационного состояния улично-дорожной сети Астапковичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области; - поддержание удовлетворительного уровня комфортности проживания граждан; - обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам Астапковичского сельского поселения и снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба. |  |
| --- | --- |

1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы

Одним из направлений деятельности государства по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики страны в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и напрямую зависит от объема финансирования и стратегии распределения финансовых средств в условиях их ограниченных объемов.

Хорошее состояние улично-дорожной сети – необходимое условие успешного развития экономики поселения и улучшение условий жизни населения.

В ходе анализа технического состояния автомобильных дорог Астапковичского сельского поселения выявляются многочисленные проблемы, требующие незамедлительного решения и больших финансовых затрат, что зачастую несоизмеримо с возможностями бюджета сельского поселения. Практически все дороги в той или иной степени характеризуются дефектами, связанными преимущественно с состоянием дорожного покрытия.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Астапковичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области (далее Астапковичского сельское поселение) составляет – 85,8 км, в том числе: с покрытием асфальтобетон – 6,38 км, щебеночно-гравийное – 19,5 км, грунтовое – 59,92 км.

В Астапковичском сельском поселении составлен и утвержден перечень автомобильных дорог с присвоенными идентификационными номерами и категориями.

Начаты и, по мере наличия средств в бюджете, ведутся работы по межеванию земельных участков под автомобильными дорогами, паспортизации автомобильных дорог для постановки  на кадастровый учет и оформления их в собственность муниципального образования Астапковичского сельского поселения.

Работы по выполнению кадастровых работ, паспортизация дорог для постановки на кадастровый учет и оформление их в собственность носят комплексный характер и являются дорогостоящими. Недостаточность денежных средств в бюджете Астапковичского сельского поселения сдерживает выполнение данных работ.

Источниками содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения являются средства муниципального дорожного фонда Астапковичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области.

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них включает в себя основные виды работ:

- зимнее и летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них;

- ямочный ремонт.

Автомобильные дороги имеют важное значение для муниципального образования. Они обеспечивают связь населённых пунктов, входящих в состав Астапковичского сельского поселения с районным центром, и между собой.

Необходимыми условиями поддержания нормальной жизнедеятельности населения являются обеспечение содержания и ремонта дорожной сети Астапковичского сельского поселения, ее обустройство в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшение технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания.

Развитие автомобильных дорог и сохранение жизни и здоровья людей – важная задача для Астапковичского сельского поселения.

Безопасность дорожного движения стала серьезной проблемой, имеющей социальное и политическое значение.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения в Астапковичском сельском поселении позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

– риск ухудшения социально-экономической ситуации в селе, что выразится в снижении темпов роста экономики, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

– риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования;

– риск задержки перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

2. Цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов реализации муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение уровня безопасности дорожного движения в границах Астапковичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области.

Целевые показатели реализуются в рамках данной муниципальной программы по следующим направлениям деятельности:

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в границах Астапковичского сельского поселения;

- площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен капитальный ремонт, ремонт в границах Астапковичского сельского поселения.

В результате реализации муниципальной программы ожидается:

- улучшение технического и эксплуатационного состояния улично-дорожной сети Астапковичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области;

- поддержание удовлетворительного уровня комфортности проживания граждан;

- обустройство в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения,

- обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам Астапковичского сельского поселения и снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба.

Вышеперечисленные конечные результаты достижения целей носят ярко выраженный социальный характер.

Сведения о целевых показателях муниципальной программы с указанием их значений за предшествующие два года до начала очередного финансового года и на плановый период отражены в приложении № 1 к муниципальной программе.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий

муниципальной программы

Муниципальная программа не содержит подпрограмм.

В состав муниципальной программы входят следующие основное мероприятие:

Основное мероприятие 1 - «Содержание  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, инженерных сооружений на них в границах Астапковичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области».

Мероприятие направлено на приведение улично-дорожной сети в нормативное состояние для организации транспортного движения и перемещения пешеходов.

В первую очередь будет уделено внимание содержанию дорог с высоким уровнем износа дорожного покрытия, приведению дорог в нормативное состояние для организации безопасных перевозок и перемещения пешеходов.

Будут проведены работы по паспортизации автомобильных дорог.

Основное мероприятие 2 - «Безопасность дорожного движения на территории Астапковичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области».

Предполагается, что реализация этого мероприятия обеспечит населению удовлетворительный уровень комфортности и безопасного проживания на территории муниципального образования.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Объем финансирования муниципальной программы составляет 23014,8 тыс.руб., в том числе:

- средства местного бюджета 15708,7 тыс.руб.;

- средства областного бюджета 8 634,3 тыс.руб.

По годам:

2018 год – 4 523,4 тыс.руб.

2019 год – 10 247,2 тыс.руб.

2020 год – 3635,2 тыс.руб.

2021 год – 2 304,5 тыс.руб.

2022 год – 2 304,5 тыс.руб.

Привлечение внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы не предусмотрено.

5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-Ф  «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

6. Применение мер регулирования органами местного самоуправления

в сфере реализации муниципальной программы

Меры регулирования в сфере реализации данной муниципальной программы не предусмотрены.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Развитие улично – дорожной сети и транспортного обеспечения муниципального образования Астапковичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации муниципальной программы «Развитие улично – дорожной сети и транспортного обеспечения на территории Астапковичского Рославльского района Смоленской области»

| № п/п | Наименование показателя |  | Единица измерения |  | Базовое значение показателей (к очередному финансовому году) |  | Планируемое значение показателей (на очередной финансовый год и плановый период) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель муниципальной программы - Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение уровня безопасности дорожного движения в границах Астапковичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требования к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) |  | % |  | - 15 | - 15 | - 20 | - 20 | - 20 |
| - Основное мероприятие 1 - «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, инженерных сооружений на них в границах Астапковичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадь или протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт, ремонт в границах Астапковичского сельского поселения |  | м2 |  | 4 800 | 5 250 | 5 250 | 5 250 | 5 250 |
| 2 | Площадь земельного полотна автомобильных дорог содержащегося в нормативном состоянии в границах Астапковичского сельского поселения |  | тыс. м2 |  | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 |
| 3 | Протяженность горизонтальной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием в границах Астапковичского сельского поселения |  | п.м. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Протяженность автомобильных дорог в границах Астапковичского сельского поселения, по которым выполнены работы по паспортизации и межеванию |  | км |  | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 |
| 5 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них, включенных в схему организации дорожного движения в границах Астапковичского сельского поселения |  | км |  | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| Основное мероприятие 2 - «Безопасность дорожного движения на территории Астапковичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Профилактическая работа с населением |  | Чел. | 199 | 213 | 220 | 250 | 280 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие улично – дорожной сети и транспортного обеспечения муниципального образования Астапковичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области»

ПЛАН

реализации муниципальной программы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 г.г.

«Развитие улично – дорожной сети и  транспортного обеспечения на территории Астапковичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области»

| № п/п | Наименование | Исполнитель мероприятия | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной год и плановый период (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель муниципальной программы - Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение уровня безопасности дорожного движения в границах Астапковичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 - «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, инженерных сооружений на них в границах Астапковичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений в нормативном состоянии, в границах Астапковичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области в зимний и летний период | Администрация Астапковичского сельского поселения | Дорожный фонд Смоленской обл., бюджет Астапковичского сельского поселения | 8244,2 | 3635,2 | 2 304,5 | 2 304,5 |
| Итого: |  |  |  | 8244,2 | 3635,2 | 2 304,5 | 2 304,5 |
| Основное мероприятие 2 - «Безопасность дорожного движения на территории Астапковичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изготовление и распространение ознакомительных материалов с правилами поведения на дорогах | Администрация Астапковичского сельского поселения | - | - | Финансирование не предусмотрено | Финансирование не предусмотрено | Финансирование не предусмотрено |